FIAP — ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

ENGENHARIA DE SOFTWARE — SPRINT 3

SafeVision AI
Gestão Scrum, Evolução do Produto e Refinamento Arquitetural

Ana Luiza Oliveira Dourado — RM558793
Carlos Augusto da Cruz Possi — RM558758
Fabio Henrique Santos Faria — RM552453
João Pedro Bernardes Santos da Silva — RM557142
Leonardo Tanaka Cortez — RM556781

Professor: Hercules Lima Ramos
São Paulo — 17 de setembro de 2026

# 1. Introdução

A Sprint 3 do SafeVision AI consolida a evolução do produto desenvolvido para o contexto da Metaindústria. O trabalho reúne refinamentos de experiência do usuário, ampliação de fluxos administrativos, testes, organização do desenvolvimento por Scrum, priorização do backlog e refinamento da arquitetura técnica.

# 2. Objetivo da Sprint 3

Evoluir e consolidar o protótipo e os artefatos do SafeVision AI, cobrindo fluxos não contemplados inicialmente, incorporando melhorias observadas em testes e documentando o processo de desenvolvimento por meio dos artefatos e cerimônias Scrum.

# 3. Links oficiais

Repositório principal: https://github.com/An4lu/SPRINT_EngenhariadeSoftware/tree/main

Repositório do MVP: https://github.com/An4lu/SPRINT-2---Engenharia-de-Software---MVP

MVP publicado: https://sprint-2-engenharia-de-software-mvp.vercel.app/

Protótipo Figma: https://www.figma.com/design/T2jxOiZXGaYVfIhwDWxHow/Untitled?node-id=0-1&t=P6XGKeJassPzaVH9-1

Board Trello: https://trello.com/invite/b/6aac1cecb319ca9d264a4c5c/ATTI94a07ec8bc406fdfd9dd236a8e21a302901D4E56/securit

# 4. Evolução do protótipo e justificativas

O grupo manteve o mesmo arquivo de protótipo no Figma. As melhorias foram realizadas incrementalmente sobre o arquivo existente, preservando a rastreabilidade das decisões de design.

## 4.1 Inventário de Câmeras e Status

Consolidação do fluxo administrativo responsável por representar os dispositivos utilizados no monitoramento. A mudança atende à necessidade de visualizar a infraestrutura de captura, seus estados operacionais e possíveis indisponibilidades.

## 4.2 Gestão de Usuários e Permissões

Consolidação do fluxo de governança e controle de acesso. Diferentes perfis possuem responsabilidades distintas, tornando necessário representar permissões e níveis de acesso compatíveis com as funções exercidas.

## 4.3 Histórico e Evidências

Refinamento do fluxo de consulta das ocorrências para melhorar rastreabilidade, recuperação de evidências, auditoria e investigação posterior.

## 4.4 Dashboard, Alertas e Relatórios

Revisão de hierarquia visual, leitura de indicadores e criticidade para favorecer a compreensão rápida das informações em contexto operacional.

## 4.5 Visita técnica e testes — 11/08/2026

Durante a visita técnica foram realizados testes e observações da solução em contexto mais próximo do ambiente de aplicação. Foram identificadas pequenas melhorias principalmente relacionadas à orientação e rotação das telas e ao posicionamento de elementos. Os ajustes buscaram favorecer a visualização das informações em diferentes condições de exibição, preservando a identidade visual e a estrutura geral do protótipo.

# 5. Product Backlog priorizado

| ID | Prioridade | Item |
| --- | --- | --- |
| PB01 | P0 | Monitoramento em tempo real |
| PB02 | P0 | Detecção de ausência de EPI |
| PB03 | P0 | Classificação de riscos |
| PB04 | P0 | Central de alertas |
| PB05 | P0 | Dashboard executivo |
| PB06 | P1 | Histórico e evidências |
| PB07 | P1 | Relatórios e auditoria |
| PB08 | P1 | Inventário de câmeras |
| PB09 | P1 | Gestão de usuários e permissões |
| PB10 | P1 | Filtros operacionais |
| PB11 | P2 | Notificações em tempo real |
| PB12 | P2 | Exportação de relatórios |
| PB13 | P2 | Auditoria de ações |
| PB14 | P2 | Indicadores históricos |
| PB15 | P3 | Configurações administrativas avançadas |

# 6. Sprint Backlog e execução

O Sprint Backlog foi registrado no Trello e contempla atividades de desenvolvimento, UX, testes, arquitetura, Scrum e documentação. Como a Sprint foi concluída, as tarefas executadas foram movidas para a coluna Concluído.

Board: https://trello.com/invite/b/6aac1cecb319ca9d264a4c5c/ATTI94a07ec8bc406fdfd9dd236a8e21a302901D4E56/securit

# 7. Definition of Done (DoD)

Critérios de aceite atendidos.

Resultado coerente com o SafeVision AI.

Revisão realizada por outro integrante quando aplicável.

Consistência visual ou funcional validada.

Documentação relacionada atualizada.

Responsável e status registrados no Trello.

Evidência ou resultado armazenado.

Item apto para demonstração.

# 8. Cerimônias Scrum

## 8.1 Sprint Planning — 15/07/2026

Participantes: Ana, Carlos, Fabio, João e Leonardo.

A equipe revisou as entregas anteriores e definiu como objetivo consolidar o protótipo, ampliar fluxos administrativos, preparar testes, organizar os artefatos Scrum e atualizar a documentação. Foram priorizados câmeras, usuários e permissões, histórico e evidências, dashboard, alertas, arquitetura e evidências da Sprint.

## 8.2 Daily assíncrona / acompanhamento — 22/07/2026

Progresso: Revisão das telas existentes, levantamento dos fluxos que precisavam de maior cobertura e início da organização do backlog.

Próximos passos: Consolidar os fluxos administrativos e distribuir refinamentos.

Impedimentos: Sem impedimentos críticos.

## 8.2 Daily assíncrona / acompanhamento — 05/08/2026

Progresso: Compartilhamento do andamento dos refinamentos e preparação dos pontos que seriam observados durante os testes.

Próximos passos: Preparar o protótipo para a visita técnica e validar a apresentação das informações.

Impedimentos: Necessidade de validar orientação e disposição das telas em contexto real.

## 8.2 Daily assíncrona / acompanhamento — 11/08/2026

Progresso: Visita técnica e testes. Foram observados pequenos ajustes de orientação, rotação e posicionamento das telas para melhorar a leitura.

Próximos passos: Aplicar os ajustes observados e revisar a consistência visual.

Impedimentos: Sem impedimentos críticos após os testes.

## 8.2 Daily assíncrona / acompanhamento — 25/08/2026

Progresso: Revisão dos ajustes derivados da visita técnica e avanço da documentação de backlog, arquitetura e justificativas de evolução.

Próximos passos: Consolidar os artefatos Scrum, README e evidências.

Impedimentos: Centralização final dos links e evidências.

## 8.3 Sprint Review — 17/09/2026

Participantes: Ana, Carlos, Fabio, João e Leonardo.

Na Review, a equipe consolidou os incrementos da Sprint 3: protótipo com fluxos administrativos e refinamentos de UX, ajustes derivados da visita técnica, Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done, registros das cerimônias, arquitetura refinada, Trello e README. A revisão final confirmou a organização dos artefatos necessários para a entrega acadêmica.

# 9. Arquitetura técnica refinada

Fluxo lógico consolidado: Câmeras Industriais → Captura de Vídeo → OpenCV/YOLO → Motor de Regras → Classificação de Risco → FastAPI → PostgreSQL → API REST/WebSockets → React/TypeScript.

A divisão explicita as responsabilidades entre captura, processamento de Visão Computacional, interpretação das detecções, persistência, comunicação em tempo real e apresentação das informações.

# 10. Evidências e rastreabilidade

O Trello concentra Product Backlog, Sprint Backlog, responsáveis, critérios de aceite e status das atividades. O Figma mantém a rastreabilidade do protótipo e de seus refinamentos. O GitHub centraliza a documentação e os artefatos técnicos.

GitHub: https://github.com/An4lu/SPRINT_EngenhariadeSoftware/tree/main

MVP Repository: https://github.com/An4lu/SPRINT-2---Engenharia-de-Software---MVP

MVP: https://sprint-2-engenharia-de-software-mvp.vercel.app/

Figma: https://www.figma.com/design/T2jxOiZXGaYVfIhwDWxHow/Untitled?node-id=0-1&t=P6XGKeJassPzaVH9-1

Trello: https://trello.com/invite/b/6aac1cecb319ca9d264a4c5c/ATTI94a07ec8bc406fdfd9dd236a8e21a302901D4E56/securit

# 11. Conclusão

A Sprint 3 consolida a evolução incremental do SafeVision AI e evidencia tanto o produto quanto o processo utilizado para desenvolvê-lo. Os refinamentos de UX foram associados a necessidades funcionais e observações de testes; os artefatos Scrum aumentaram a rastreabilidade das atividades; e a arquitetura refinada manteve coerência entre protótipo, requisitos e direção técnica da solução. O projeto foi consolidado em 17 de setembro de 2026.